# MONITOOLRING

# Plano de Continuidade — N3

Engenharia de Requisitos | Versão 1.0 | 22/10/2026

Linha de base: divisão de escopo mais recente do README da branch main, prevalecendo sobre a classificação anterior do PRD.

# 1. Objetivo e ponto de partida

A N3 complementará o núcleo de cadastro, catálogo, retirada, devolução e bloqueio previsto na N2. Não se deve presumir que todos os 15 requisitos da N2 estão implementados: o README identifica FR-1 a FR-5 concluídos, FR-8 a FR-11 em desenvolvimento fora da main e FR-12 a FR-14, FR-16 a FR-18 planejados. A N3 depende da integração e validação dessas funcionalidades.

# 2. Requisitos funcionais formalmente adiados

## FR-6 — Histórico de empréstimos por Staff

Comportamento: Staff seleciona um membro e visualiza empréstimos ativos e encerrados, incluindo prazos, devoluções, atrasos e perdas.

Dependências: Persistência dos empréstimos e identificação de membros na N2.

Critérios de aceite: Staff acessa histórico de terceiro; MEMBER não pode acessar histórico de terceiros; lista reflete registros reais.

Caso de uso: UC-14

## FR-7 — Histórico do próprio membro

Comportamento: Membro autenticado acompanha apenas suas retiradas, devoluções, prazos e situações.

Dependências: Autenticação e associação empréstimo→membro da N2.

Critérios de aceite: Um MEMBER visualiza seus dados e não obtém dados de outro usuário por alteração de identificadores.

Caso de uso: UC-15

## FR-15 — Divergência de conservação

Comportamento: Staff compara checklist de devolução com o de retirada, registra justificativa e encaminha ferramenta à inspeção/reparo.

Dependências: FR-10, FR-13, FR-14 e transições de status da ferramenta.

Critérios de aceite: Justificativa obrigatória; checklists preservados; ferramenta não retorna ao catálogo como disponível.

Caso de uso: UC-16

## FR-19 — Perda ou furto

Comportamento: Staff registra ocorrência de perda/furto para empréstimo ativo, encerra a operação sem checklist de devolução, marca ferramenta perdida e reavalia pendências.

Dependências: FR-11, FR-17 e FR-18; estados da ferramenta.

Critérios de aceite: Ferramenta não fica disponível; empréstimo encerrado; bloqueio é recalculado considerando outras pendências.

Caso de uso: UC-17

# 3. Evoluções complementares previstas

| Evolução | Proposta de implementação | Critério de validação |
| --- | --- | --- |
| Pré-requisito de treinamento | Registrar capacitações do membro e exigência por ferramenta; validar antes de retirada. | Membro sem capacitação requerida não consegue retirar; capacitado consegue. |
| Multas por atraso | Definir política de cobrança, cálculo e arredondamento antes de implementar. | Casos de prazo, múltiplos atrasos e pagamento são aprovados pela equipe. |
| Revogação de JWT no logout | Definir estratégia de revogação (ex.: lista de bloqueio/versão de sessão). | Token encerrado não autoriza operações posteriores. |
| Tratamento de erros e acesso | Revisar respostas 400/401/403/404/409, consistência de contratos e mensagens. | Casos de permissão e inexistência retornam código e mensagem esperados. |
| Desempenho | Executar carga representativa para catálogo e retirada/devolução. | Consulta até 1s; confirmação até 2s sob carga normal definida. |
| LGPD e acessibilidade | Revisar minimização, acesso, retenção, WCAG 2.1 AA. | Checklist de conformidade e evidências registradas. |

# 4. Ordem de implementação e dependências

Etapa 0 — Integrar e testar a N2: prazo global, retirada/checklist, bloqueio e devolução; validar concorrência e persistência.

Etapa 1 — Implementar FR-6 e FR-7: histórico e controle de autorização com base nos empréstimos existentes.

Etapa 2 — Implementar FR-15: divergências, justificativa, ocorrência e transição para inspeção/reparo.

Etapa 3 — Implementar FR-19: perda/furto, encerramento alternativo e reavaliação do bloqueio.

Etapa 4 — Implementar treinamento, multas e melhorias de segurança, após definir regras de negócio em aberto.

Etapa 5 — Executar testes de integração, concorrência, carga, acessibilidade e revisão de privacidade.

# 5. Decisões pendentes de validação com a equipe

Quais ferramentas exigem treinamento e como Staff comprova a capacitação?

Como calcular multa: valor diário, tolerância, teto, suspensão e quitação?

Qual fluxo permite retornar ferramenta de inspeção/reparo ao estado disponível?

Qual nível de detalhe do histórico fica disponível a MEMBER e a STAFF?

Qual política de retenção, exclusão e exportação de dados pessoais será adotada?

Quais volumes e condições caracterizam “carga normal” para metas de desempenho?

# 6. Matriz de riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| N2 incompleta na main | N3 sem base de empréstimos | Criar marco de integração e testes antes da N3 |
| Histórico expõe dados de terceiros | Privacidade e autorização | Testes de acesso horizontal/vertical |
| Status inconsistente após divergência/perda | Disponibilidade incorreta | Transações e testes de transição |
| Regras de multa não definidas | Retrabalho | Aprovação formal antes da codificação |
| Concorrência na retirada | Empréstimos duplicados | Transação e restrição de exclusividade |

# 7. Critérios de conclusão da N3

FR-6, FR-7, FR-15 e FR-19 implementados e demonstrados com testes positivos e negativos.

Permissões por papel e acesso a dados próprios/de terceiros verificados.

Checklists e ocorrências auditáveis e vinculados ao empréstimo.

Fluxos de devolução, divergência e perda sem estados contraditórios.

Matriz de rastreabilidade atualizada com evidências reais, responsáveis e resultados.

Decisões de negócio pendentes formalmente resolvidas ou explicitamente adiadas.

# 8. Referências e ressalvas

README: https://github.com/patrickgusmao10/horangotango/blob/main/README.md

PRD: https://github.com/patrickgusmao10/horangotango/blob/main/backend/docs/prd.md

Este plano registra especificações e recomendações, não a comprovação de implementação. O modelo de domínio é conceitual; nomes de classes/atributos devem ser conciliados com o código antes de tratá-lo como diagrama de implementação.